附件4


质量与安全生产问题责任单位责任追究标准
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附件4-1
质量、安全生产管理违规行为责任追究标准
1.勘察设计、监理、施工、质量检测等责任单位
	分类
	问题项数N
	责令整改
	约谈
	停工整改
	经济责任
	通报批评
	建议解除合同
	建议降低资质

	
	
	
	
	
	
	在水利厅网站公示

	一般
	N≤20
	√
	
	
	
	
	
	

	
	N＞20
	〇
	√
	
	
	
	
	

	较重
	N≤6
	√
	
	
	
	
	
	

	
	6＜N≤12
	〇
	√
	
	
	
	
	

	
	12＜N≤20
	〇
	〇
	√
	
	
	
	

	
	N＞20
	〇
	
	〇
	〇
	√
	
	

	严重
	N≤5
	√
	
	
	
	
	
	

	
	5＜N≤10
	〇
	√
	
	
	
	
	

	
	10＜N≤15
	〇
	
	√
	
	
	
	

	
	15＜N≤20
	〇
	
	
	〇
	√
	
	

	
	＞20
	〇
	
	
	〇
	〇
	√
	〇


备注：1.“√”为正常情况下可采用的最高责任追究方式，“〇”为可选择采用的责任追究方式。下表同。
2.问题项数是指检查中发现的质量、安全生产管理违规行为的数量。
3.违反《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》等法规，符合罚则第六十条至第六十七条规定的责任单位，按照规定要求，给予降低资质等级处罚。下表同。


附件4-1
质量、安全生产管理违规行为责任追究标准
2.项目法人（建设单位）
	分类
	问题项数N
	责令整改
	责任单位

	
	
	
	约谈
	通报批评

	一般
	N≤15
	√
	
	

	
	N＞15
	〇
	√
	

	较重
	N≤10
	√
	
	

	
	10＜N≤20
	〇
	√
	

	
	N＞20
	〇
	〇
	√

	严重
	N≤7
	√
	
	

	
	7＜N≤15
	〇
	√
	

	
	N＞15
	〇
	〇
	√


备注：问题项数是指检查中发现的项目法人（建设单位）存在的质量、安全生产管理违规行为的数量。


附件4-2
质量缺陷责任追究标准
勘察设计、监理、施工、质量检测等责任单位
	分类
	问题项数N
	责令整改
	约谈
	停工整改
	经济责任
	通报批评
	建议解除合同
	建议降低资质

	
	
	
	
	
	
	在水利厅网站公示

	一般
	N≤20
	√
	
	
	
	
	
	

	
	N＞20
	〇
	√
	
	
	
	
	

	较重
	N≤6
	√
	
	
	
	
	
	

	
	6＜N≤12
	〇
	√
	
	
	
	
	

	
	12＜N≤20
	〇
	〇
	√
	
	
	
	

	
	N＞20
	〇
	
	〇
	〇
	√
	
	

	严重
	N≤5
	√
	
	
	
	
	
	

	
	5＜N≤10
	〇
	√
	
	
	
	
	

	
	10＜N≤15
	〇
	
	√
	
	
	
	

	
	15＜N≤20
	〇
	
	
	〇
	√
	
	

	
	＞20
	〇
	
	
	〇
	〇
	√
	〇
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附件4-3
经济责任标准
	序	号
	单	位
	违反《建设工程质量管理条例》
《建设工程安全生产管理条例》
的严重质量、安全生产问题
	基准额度（单位：元/发生项数 ）
	系数
	处罚额度

	
	
	
	质量、安全生产管理违规行为
	质量缺陷
	通报批评
	

	
	
	
	严重
	较重
	严重
	较重
	
	

	1
	施工单位
	按照《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》等规定进行罚款
	1500
	1000
	3000
	2000
	1
	∑（基准额度×发生项数）×系数

	2
	监理单位
	
	1000
	500
	1000
	500
	
	

	3
	其他参建单位
	
	1000
	500
	1000
	500
	
	




