[bookmark: _GoBack]中国水利工程优质（大禹）奖评审要点

[bookmark: _Toc508720199]依据《中国水利工程优质（大禹）奖评选管理办法》, 为保障评选工作的科学性和公正性,制定中国水利工程优质（大禹）奖评审要点，为项目创优和大禹奖评选提供依据。竣工验收五年（含）以内的申报项目重点考核工程建设质量；竣工验收五年以上的申报项目，在重点考核工程建设质量的同时，加大考核工程运行管理质量的权重。
一、建设规范方面
1.按照基本建设程序实施。
2.建设管理规范。实行项目法人责任制、招标投标制、建设监理制、合同管理制等；项目法人安全生产责任落实，工程质量管理体系健全。
3.按照行业规定进行竣工验收。按照竣工验收鉴定书的要求妥善处理竣工验收遗留问题和完成尾工。
[bookmark: _Toc508720200]4.有创优规划（方案），创优配套措施完备、有效，执行效果良好。
二、设计优秀方面
[bookmark: _Toc508720201]5.设计采用新理念、新思路，有创新成果。
6.设计方案合理、先进，设计成果（含专利成果等）质量优秀，工程设计成果得到相关部门的认可或嘉奖。
7.设计变更上报、审批程序符合有关规定。
8.设计现场服务及时、周到。  
三、施工先进方面
[bookmark: _Toc508720202]9.结合施工技术难点、特点、重点，制定相应的专项施工技术方案或措施，并经过审批，落实情况良好。
10.积极采用“四新技术”，使用效果好，获得相关部门的认可或奖励。
11.施工中积极进行工法创新或推广使用；积极开展 QC小组活动，取得一定成果。
12.严格按照有关规定进行施工合同管理，履行情况良好。
13.施工安全管理体系健全，安全管理到位，安全措施完备；未发生较大及以上安全生产责任事故（含工伤事故、设备事故）。
14.文明施工有创建计划、实施方案；创建实施方案和措施合理有效；文明工地创建获得相关部门认可或奖励。
四、质量优良方面
[bookmark: _Toc508720203]15.质量管理体系和质量监督体制健全，质量奖惩机制落实；政府质量监督机构监督到位。
16.工程项目划分合理，并经质量监督部门确认。
17.工程质量评定及时、准确、合规，施工质量优良；按规定进行了质量检测。
18.工程外观质量评定优良，工程现状外观良好。
19.主要水工建筑物和工程管理单位建筑物内外建筑处理（包括细部处理效果）实用、整洁、美观，与周边环境相融合，现状保持良好。
20.工程管理范围内环境景观设计合理，环境优美、整洁。
21.历次质量、安全检查发现的问题处理及时，效果好。
22.工程质量事故、质量缺陷能及时发现、处理和备案，处理效果好。
23.质量监督部门对工程施工质量有明确的评价结论。水利工程建设标准强制性条文执行良好。
24.工程施工质量优良，获得相关部门的认可或奖励。
[bookmark: _Toc508720204]五、运行可靠方面
25. 工程现状达到设计标准，主要建筑物、配套设施、金属结构、机电设备、观测、监测监控设施等运行正常、安全可靠。
26.工程按规定完成注册登记和安全鉴定；工程管理与保护范围划定并公告；安全管理责任制落实；防汛组织体系健全，工程安全度汛措施落实。
27. 工程巡视检查、监测监控、操作运用和维修养护等各项管护工作制度健全，执行效果良好；工程隐患排查、治理及时；严格遵照调度运用规程和方案（计划）运行。
28. 运行管理单位管理体制顺畅，管理权限明确；机构设置、人员、资源配置合理，两项经费落实到位、使用规范；各项管理规章制度健全，执行效果良好。
29. 工程运行管理现代化程度高，网络安全防护措施完善；经过达到或接近设计标准的运行考验。
六、效益显著方面
30.工程建设目标的实现程度高。
31.工程在除涝、防洪减灾等方面的社会效益显著。
32.工程发电、供水、航运、灌溉等直接经济效益与间接经济效益高。
33.工程建成后产生的生态、环境效益高。
34.工程无其他不良社会影响。


